採購規範書
目的/用途說明：
已發展代理式檢索增強生成（Agentic RAG）技術，為因應地端部署需求，委由具備地端 AI 伺服器建置、資訊系統整合及基礎架構維運能力之廠商，將本院 Agentic RAG 系統部署於地端 AI 伺服器環境，完成部署架構規劃、環境調校與運行驗證，並提出不同企業規模之建議配置，作為本技術於地端場域導入及產業推廣之依據。
品名：代理式檢索增強生成（Agentic RAG）技術之地端部署架構規劃與運行驗證
採購服務規格：
	No
	品項
	需求說明

	1
	代理式檢索增強生成（Agentic RAG）技術之地端部署架構規劃與運行驗證
	1. 地端部署架構規劃：依Agentic RAG 系統之運行需求，規劃地端 AI 伺服器之硬體配置（CPU、GPU、記憶體及儲存）、網路與儲存架構，以及容器化部署方式，並依可支援之語言模型規模（約 13B 至 70B 參數）區分不少於 3 種配置等級。
2. 系統部署與環境調校：將 Agentic RAG 系統部署於廠商提供之地端 AI 伺服器環境（應涵蓋不少於 2 種 CPU 平台），完成語言模型服務、向量資料庫、文件解析、檢索及代理模組之安裝設定，並就模型載入、推論參數及記憶體配置進行調校。
3. 運行驗證與資源分析：於各配置等級下，就不同模型規模及多使用者同時使用情境，量測回應延遲、吞吐量、GPU 與記憶體使用率及儲存讀寫負載，並完成不少於 72 小時之連續運行，記錄系統穩定度與異常狀況，分析效能瓶頸並提出調校結果。
4. 維運監控與資安規劃：規劃地端環境之系統監控、日誌管理、備份還原、權限控管及持續營運機制，確保企業資料於本地處理、不上傳公有雲服務。業主提供之資料僅限本案使用，廠商不得留存或外流。
5. 配置建議與推廣規劃：依前述結果，針對不同企業規模與應用情境提出建議配置組合及建置成本分析，並規劃於廠商既有客戶場域推廣地端 Agentic RAG 應用之方式。



執行期間：簽約日至　　　　年　　　月　　　日止。
廠商交付文件：■有　□無
結案報告一份（含部署架構規劃、安裝設定與調校紀錄、運行驗證數據與資源分析、維運監控規劃、建議配置組合及推廣規劃；運行紀錄另以電子檔提供）。
驗收標準：
依「需求說明」、「廠商交付文件」及合約期間業主交付之需求事項與相關交付成果等進行驗收。應完成不少於 3 種配置等級、2 種 CPU 平台之部署及不少於 72 小時之連續運行驗證，並經業主確認符合前開規格後，始得辦理驗收。
付款標準：
一、交付結案報告，經業主驗收合格後 10 日內支付 100% 款項。
訓練：□有　■無
保固：■有　□無：交付文件自驗收合格之日起一年內提供修改保固。期間內業主如發現文件內容有錯誤、疏漏或需補充說明之處，廠商應無償修正並重新交付，確保本案成果於後續應用期間持續維持完整與可用。
服務：■有　□無：交付文件自驗收合格之日起一年內，提供後續研析與修訂討論服務計 12 次。就工研院提出之議題進行進一步研析，協助地端部署環境之問題排除與配置調整建議，並依討論結果滾動修訂交付文件，強化本案成果之延續運用價值。
