公共服務供給與需求空間決策支援系統建置及資料建置委託案採購規格書
1、 目的
本案以內政部既有「資源供需衡量指標查詢系統」為基底，擴充建置供授權人員使用之社會韌性生活支持供需網格圖台，匯入國發會研析之網格指標圖資、生活支持設施及相關空間資料，提供網格化展示、供需診斷成果呈現、範圍查詢、圖層套疊與資料下載功能，支援中央及地方政府辦理社會韌性治理分析，以全面提升跨域治理整合與空間決策應用效益。
2、 執行內容
為順利推動本案及資料建置並遵循本院規範，資源供需衡量指標查詢系統調整與資料建置主要需求如下：
(1) 供需網格資料及雷達圖建置
1. 由國家發展委員會訂定至少5項供需指標，每項指標將運用政府資料完成計算後，交付廠商建置於系統中。廠商應確認圖資可正常讀取、坐標定位正確、網格識別碼及屬性欄位完整，並就缺漏或異常提出清單供本院確認。
2. [bookmark: _Hlk240970399]圖層切換功能：系統應依本院提供之網格圖資及指定屬性欄位，提供圖層開關及切換、圖層透明度設定、圖例及屬性查詢功能，圖層須包含本院提供之供需診斷網格、案例點位與基礎鄉鎮市區界圖。
3. 資料展示功能：使用者點選網格後，應顯示該網格之識別碼、指標數值及單位、坐落之行政區等相關屬性資料說明，並以雷達圖呈現各類生活支持之需求與供給指標，以不同顏色或線型區分。圖層設色、雷達圖呈現方式及顯示欄位，應經本院確認。
4. 網格選取功能：系統應提供網格單選、多選、取消選取及清除功能，並依選取結果同步更新範圍標示、指標明細及雷達圖。多選網格時，系統應依本院提供之指標彙整規則計算選取範圍之指標值，並同步更新雷達圖。
5. 指標計算方式說明：系統應提供各項指標之說明查詢功能，內容至少包含指標定義、資料來源、資料年度、計算方式等，供使用者於圖台操作過程中查閱。相關內容由本院提供並經國家發展委員會確認。
(2) 建置115年度案例點位頁面
1. 新增115年度案例點位圖層：系統應提供115年度案例點位查詢頁面，並提供個案簡介頁面、點位居中功能與雷達圖資訊。
2. 依本院提供並經國家發展委員會確認之案例資料，針對各案例之至少5項指標，以雷達圖呈現計畫導入前後之差異。圖表應顯示各指標數值，並提供指標名稱、定義及意涵說明，供使用者查閱。
(3) 其他系統功能
1. 資料下載功能：系統應提供授權使用者依網格選取結果及查詢條件，下載供需網格、亮點案例相關資訊。下載內容應與查詢結果一致，並包含資料識別碼、網頁當前地圖畫面、雷達圖成果、資料年度及來源等文字說明；實際下載成果與格式應由本院確認。
2. 底圖切換功能：系統應透過WMS、WMTS等圖資服務介接方式，提供底圖載入及切換功能，介接之底圖項目與來源應經本院確認。
3. 建置非開放環境：本年度社會韌性指標之檢視、查詢及資料下載功能，暫不對外公開。廠商應建置適當之身分驗證或其他權限控管機制，僅限經機關授權之使用者存取及使用。
3、 執行期間
自決標日起至115年12月24日止。(含星期例假日、國定假日或其他休息日)
4、 應交付之成果文件
廠商應依本案執行期程及國家發展委員會需求，提出下列成果文件，並配合本院辦理必要之修正、補充及說明：
(1) 工作計畫書
於訂購完成後提供工作計畫書，內容至少包含：
1. 工作甘特圖
2. 系統擴充規劃說明
3. 人力與經費配置
(2) 驗收會議記錄(驗收證明文件)
應於115年12月24日前提交本案驗收會議紀錄，內容至少包含：
1. 成果說明簡報。
2. 會議簽到單與會議紀錄。
5、 付款方式
1. 第一期款：完成簽約後，廠商須提供工作計畫書，經本院驗收合格，支付契約價金總額60%。
2. 第二期款：廠商須於115年12月24日前配合辦理驗收會議（由國家發展委員會人員擔任主席），經驗收合格並檢附會議紀錄等相關佐證資料後，支付契約價金總額 40%。
6、 注意事項
1. 本案執行內容應經本院核可後辦理，本院得於契約所定功能及工作範圍內，要求局部功能調整或修正，得標廠商應配合作業時程辦理，不另增加費用。涉及新增功能或超出契約工作範圍之需求，應由雙方另行協議，並依契約變更程序辦理。
2. 廠商因履行本案所完成之著作，以廠商為著作人，其著作財產權之全部於著作完成時歸屬國家發展委員會所屬，廠商承諾對機關或其所授權之人(含工業技術研究院)不行使著作人格權。本案著作權以外之智慧財產權由工業技術研究院及廠商共有，非經同意禁止重製、公開口述、公開傳輸、改作、散布、公開展示、發行、公開發表等，倘獲同意對外發表研究成果時，廠商應於報告上標明「區域治理–推動社會韌性治理輔導示範及推廣計畫研究成果」字樣。
3. 得標廠商應擔保其所規劃、製作之內容與設計無抄襲、侵害他人著作、專利及其他智慧財產權情事。如有違反，應由得標廠商自負其責，與本院無涉，本院並得追究其責任。
4. 若因非本院可控制因素致本案中止辦理，雙方得就已產生之費用協議後支付。
2
