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微電網互動展示模型
1、 採購內容
	項次
	項目
	產品收驗規格
	數量
	單位

	1、 
	微電網互動展示模型製作概念初稿

	依工項說明完成「微電網互動展示模型」製作概念初稿(含3D渲染圖或配置設計圖、分層控制邏輯說明、動態互動規劃及數位內容架構，於115/10/23前交付。
	1
	式

	2、 
	微電網互動展示模型

	依工作項目說明，完成「微電網互動展示模型
」（含展示櫃、螢幕、控制主機、數位視覺化軟體、導覽介面及相關操作手冊），及組裝測試。於115/12/17前交付。
	1
	式


2、 工作項目
(1) 微電網構想與模型製作概念初稿
以臺南能源設施為基礎，不須受限於臺南市之真實地理等比例呈現，以「情境化、重點式」手法進行藝術化與立體化佈局，建構尺寸至少1公尺*1公尺的展示模型概念初稿，包含：
1. 展示內容與情境規劃
(1).多元綠能與電力網絡展示： 
重點呈現臺南市具代表性之發電型態，包含太陽能發電（屋頂/水面）、水力發電、沼氣發電、小水力發電、汽電共生等、臺電輸配電電力傳輸情形、用電示意，以及工業區微電網概念等科普情境。
(2).未來韌性電網願景：
除了現況之能源分布外，須透過實體動態燈效或數位螢幕互動，表達台電或市府規劃中、未來即將展現的「韌性電網」與「創新規劃」內容。
(3).數位內容可視化整合：
模型須搭配互動螢幕或顯示載體，同步呈現數位內容可視化，包含即時或模擬之統計數據、圖表、文字詮釋及多媒體動畫，深化科普教育意義。
2. 展台底圖與地理圖資建置
展示底圖規劃包含不限於下列地理空間與關鍵設施標示：
(1).基礎地理與重點區域： 
如：臺南市行政區、南科、沙崙智慧綠能科學城、七股工業區、重要變電所、特高壓變電所、配電線路、重大公共建築等。
(2).能源與公用設施點位： 如太陽光電廠、儲能站、水力發電場、污水廠、氣電共生公司、水資源中心、EV充電站等。

3. 能源設施分層（Layer）架構設計
模型與數位系統應具備分層顯示或點燈控制邏輯（例如透過實體按鈕或觸控螢幕切換）：
(1).Layer 1（城市層）： 包含行政區界、主要道路、河川、科學園區、工業區等巨觀地理脈絡。
(2).Layer 2（能源設施層）： 包含太陽光電廠、儲能廠、變電所、配電站、EV 充電站、水資源中心、再生能源場址等能源節點與基礎設施。

(2) 微電網互動展示模型
依工項一微電網構想與模型製造概念初稿，製作實體展示模型、數位內容整合。

3、 需用時間
自得標日起依據採購項目進行工項，並依規定日期繳交階段性驗收初稿及實體模型。
4、 經費：共新台幣元整(含稅)，分二階段給付，說明如下：
1. 115年10月23日前，提供工項一之製作概念初稿提供工項一之製作概念初稿，經驗收合格且收到請款單據後，支付總額50%。
2. 115年12月17日前，提供工項二之實體模型及數位內容整合，收到請款單據後，支付尾款。
5、 保固期間：保固至驗收完成日一年內，維護內容包含軟體更新及硬體維修但不包含螢幕數位內容製作。
6、 其他說明：為評估本案採購金額，已請忠品模型製作有限公司(陳忠岳/0939-533/570/jpmodel@ms49.hinet.net)協助報價。
