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採購規範書
1. 目的/用途說明： 
為配合數位產業署推動115年度「通報查詢與防詐協作應用計畫」之「網路詐騙通報查詢平臺維運」工作及相關政策需求，本委託案旨在強化網路詐騙通報查詢平臺之AI審案效能，針對高風險網站(如偽冒電商購物網站)的通報案件，透過審案成效分析、誤判案例研析、AI模型優化及實證測試，提升高風險網站案件之辨識準確度、自動化審查效率及通報處理效能，強化整體防詐協作效益。
2. 品名：
網路詐騙通報查詢平臺高風險網站AI審案效能精進改善建議(高風險涉詐案件AI分析與處理)
3. 服務規格：
	項次
	工作項目
	說明
	完成時間
	驗收標準與產出內容

	1
	網路詐騙通報查詢平臺高風險網站AI審案效能精進改善建議
	1、 AI審案成效分析與辨識能力精進:針對一頁式網站等高風險網站通報來源，辦理AI審案效能分析及辨識能力優化，工作內容至少包含：
· 審案效能分析：依高風險網站通報案件之審查數據，分析準確率、精確率、召回率及無法判斷案件比例，盤點辨識效能不足之案件類型與原因。
· 誤判案例與特徵研析： 蒐整偽陰性、偽陽性及無法判斷案件，分析詐騙手法、內容特徵及誤判原因，建立案例分類與改善依據。
· AI辨識能力優化： 針對一頁式網站等高風險網站之網址、網頁內容及頁面結構等特性，優化AI模型、辨識規則及風險判斷機制，提升審案精準度。
· 審案流程與效率精進： 優化自動化審查及風險分級機制，降低漏判、誤判及無法判斷案件比例，提升案件處理效率。
2、 AI審案實證驗證與平臺維運支援:依前述分析及優化成果，辦理AI審案實證測試、系統整合及維運支援，工作內容至少包含：
· AI審案優化實作：依高風險網站案件辨識問題，執行AI模型調整、辨識規則優化及審查流程改善，並辦理必要之測試與調校。
· 辨識成效實證驗證：針對高風險網站通報案件辦理優化前後測試，比較審案數量、準確率、精確率、召回率及無法判斷案件比例，驗證改善成效。
· 系統介接與維運支援：配合網路詐騙通報查詢平臺辦理AI審案服務介接、功能測試、異常排除及必要之系統調整，維持審案服務正常運作。
· 持續監測與滾動優化：追蹤AI審案執行成效，針對辨識異常及新興詐騙手法進行分析與調整，提出持續精進措施。
	115/11/30
	交付「網路詐騙通報查詢平臺高風險網站AI審案效能精進與維運支援成果報告」1份（Word格式），內容至少包含：
· 高風險網站通報案件之AI審案效能分析及問題盤點。
· 誤判案例分類、詐騙特徵分析及辨識優化成果。
· AI模型、辨識規則及審查流程優化之執行情形。
· 高風險網站案件優化前後之測試數據及成效比較。
· 系統介接、功能測試、異常排除及維運支援紀錄。
· 整體改善成效及後續精進建議。
· 另應檢附相關測試紀錄、成效統計及執行佐證資料，並依審查意見完成修正後交付電子檔。


4. 執行期間：簽約日至115年11月30日止。
5. 廠商交付文件：■有 □無
6. 預估費用：本專業服務費用總金額為新臺幣陸拾萬元整（含稅）
7. 驗收標準：依「服務規格」、「廠商交付文件」及合約期間委託方交付之需求事項與相關交付成果等進行驗收。
8. 付款方式：
應於115年11月30日前交付「網路詐騙通報查詢平臺高風險網站AI審案效能精進改善建議報告」1份（Word或PPT格式不限），為驗收付款依據，經驗收完成後一次付款100%。
9. 訓練：□有  ■無
10. 保固：□有  ■無 
11. 服務：■有  □無
(1) 廠商需具備即時技術支援能力。
(2) 若有未詳盡事宜得標廠商得全力配合委託方進行補充。
(3) 如因計畫內容調整、政策方向變動或其他不可預期因素，委託方有權停止本案之作業執行，得標廠商應無條件配合辦理相關交接與結案作業，不得異議。
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