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海測觀測資料匯整與時序資料補值處理委託案












1. 背景說明
海洋觀測資料為海事應用、海象分析、船舶航行環境評估及海洋資訊服務的重要基礎。然而，海測觀測資料通常來自不同觀測設備、感測器及資料來源，各類資料在紀錄格式、欄位定義、時間標記及取樣頻率等方面可能存在差異，且受海上環境、設備運作狀態及資料傳輸品質等因素影響，容易產生資料時間不一致、紀錄間隔不規則及時間序列資料缺漏等問題。
若未經適當整理及處理，將影響不同來源觀測資料的整合與比對，亦可能降低後續海象分析、環境資訊研判及相關應用模型之資料品質。因此，有必要建立海測觀測資料匯整與標準化處理機制，並針對海洋觀測時序資料進行缺值辨識及補值處理，以提升資料完整性、一致性及後續分析應用之可用性。
本案規劃辦理海測觀測資料匯整與時序資料補值處理，提供不同來源觀測資料之格式整合、時間序列標準化、缺值辨識、資料補值及處理結果紀錄等功能。透過建立一致化資料處理流程及適用之補值方法，使使用者能針對不同觀測資料進行整合與缺值處理，並保留原始觀測值及補值結果之區別，作為後續海洋資料分析及應用服務之資料基礎。

2. 委託工作說明
本委託案旨在辦理海測觀測資料匯整與時序資料補值處理之需求評估、處理流程規劃、功能實作，建立適用於不同來源海測觀測資料之標準化處理及缺值補值功能。委託工作包含規劃、資料匯整功能建置、時序缺值辨識與補值功能實作、成果驗證及相關文件交付，具體內容如下：

· 預定完成期限：116/03/20。
委託內容說明：
（一）第一期：資料處理評估與規劃

廠商應依本案需求，進行海測觀測資料匯整與時序資料補值處理之需求分析及技術評估，規劃資料匯整、標準化及缺值補值之處理流程。

（二）第二期：資料匯整與時序補值功能建置
廠商應依據第一期經我方確認之規劃說明文件，完成海測觀測資料匯整、標準化處理及時序資料補值等相關功能之實作與整合，建立一致化資料處理流程。
廠商應依據經確認之規劃完成相關功能實作及整合，並交付資料處理功能模組、必要之設定資料及相關部署資料，供我方進行功能檢視、資料處理操作及成果驗證。

（三）第三期：成果報告
廠商應彙整第二期資料匯整與時序資料補值功能建置成果，完成「海測觀測資料匯整與時序資料補值處理成果報告」，說明資料處理流程、功能實作內容、測試方法及驗證結果。
廠商應依本案需求交付成果報告、系統功能模組、必要之設定資料、測試紀錄及相關技術文件，使我方得以檢視功能實作成果、執行資料處理操作，並作為後續維護及技術延伸之依據。

3. 預估經費與付款方式
本案委託費用總計新臺幣 60 萬元整（含營業稅），付款方式依雙方簽署之「海測觀測資料匯整與時序資料補值處理委託」契約書所載為準，分三期支付：

· 第一期：資料處理評估與規劃（30%）
廠商完成「海測觀測資料匯整與時序資料補值處理規劃說明文件」，經我方審查確認後，支付契約總金額之 30%。

· 第二期：資料匯整與時序補值功能建置（50%）
廠商依據經確認之規劃文件，完成資料匯整、標準化、時序缺值辨識及補值等相關功能實作與整合，交付實作成果及必要之設定資料，經我方驗收合格後，支付契約總金額之 50%。

· 第三期：技術文件與報告（20%）
廠商完成「海測觀測資料匯整與時序資料補值處理成果報告」，經我方審查確認後，支付契約總金額之 20%。

4. 委託項目及時程規劃
（一）第一期：資料處理評估與規劃
提交「海測觀測資料匯整與時序資料補值處理規劃說明文件」，經我方審查確認後，作為後續功能實作及成果驗收依據。

（二）第二期：資料匯整與時序補值功能建置
交付相關系統實作成果、必要之設定資料及部署所需資料。

（三）第三期：成果報告
交付實作成果操作及維護說明文件，供我方進行成果檢視及後續維護。

5. 權利歸屬
履約過程及履約結果所產生之資料、資料處理流程、資料標準化方式、補值處理方法、系統實作成果、功能模組、相關技術文件、測試案例、測試紀錄及其他相關成果，其智慧財產權及所有權利，除雙方契約另有約定外，均歸工業技術研究院所有。廠商應依契約約定交付相關成果，並妥善處理履約過程中所接觸之資料及技術資訊，不得未經工業技術研究院同意，擅自使用、提供或移轉予第三方。
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