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1. 背景說明
隨著衛星通訊技術及海事應用服務持續發展，船舶通訊、海上無人載具、海上救援及災害應變等應用，對於衛星網路連線、應用程式資料傳輸及通訊品質驗證之需求日益增加。然而，實際衛星通訊環境涉及不同衛星鏈路特性、網路頻寬、傳輸延遲、封包遺失、延遲抖動及連線中斷等因素，若完全仰賴實際衛星網路或實船環境進行應用程式整合與測試，將增加測試成本、環境建置時間及測試情境重複執行之難度。
為支援衛星應用服務之系統整合、傳輸效能分析及部署前驗證，有必要評估衛星擬真器航線傳輸模擬技術，建立具備網路環境擬真及應用程式資料傳輸驗證能力之測試環境。透過可設定之網路條件及測試情境，模擬不同衛星通訊鏈路之傳輸特性，使使用者無須每次均仰賴實際衛星鏈路，即可針對外部應用系統在不同網路條件下之資料傳輸行為進行測試與分析。
本案規劃針對衛星擬真器航線傳輸模擬技術進行需求分析、技術評估及實作驗證，涵蓋不同網路品質條件設定、測試情境執行、外部應用系統連線與資料傳輸驗證，以及測試結果紀錄與查閱等項目。並依據經確認之規劃內容，完成相關技術實作及系統整合，透過標準化測試流程與測試案例，驗證衛星擬真器航線傳輸模擬技術之基本功能及測試結果，作為後續衛星應用服務整合與部署前測試之基礎。

2. 委託工作說明
本委託案旨在進行衛星擬真器航線傳輸模擬技術評估與實作驗證，建立衛星應用服務之網路環境擬真、資料傳輸驗證等能力。委託工作包含系統需求分析、技術架構與功能規劃、航線傳輸模擬技術實作、功能驗證及相關文件交付，具體內容如下：

· 預定完成期限：116/03/20
（一）衛星擬真器航線傳輸模擬技術評估與規劃
廠商應依本案需求，完成「衛星擬真器航線傳輸模擬技術評估與規劃說明文件」，作為後續技術實作與成果驗收之依據，並經我方確認後據以執行。

（二）衛星擬真器航線傳輸模擬技術實作與整合驗證
廠商應依經確認之規劃內容，完成衛星擬真器航線傳輸模擬相關技術實作，包含網路環境條件設定、擬真測試執行、外部應用系統連線與資料傳輸驗證、測試狀態呈現及測試結果紀錄等項目。
本項工作以網路傳輸環境擬真及外部應用系統資料傳輸驗證為範圍，不包含外部應用系統本身之功能建置或修改。

（三）實作成果與技術文件交付
廠商應依本案需求交付衛星擬真器航線傳輸模擬之實作成果、相關功能模組、必要設定資料、部署資料、操作說明及其他經雙方確認之成果。交付內容應足以供我方進行成果檢視、功能操作、測試驗證及後續維護。

3. 預估經費與付款方式
本案委託費用總計新臺幣60萬元整（含營業稅），付款方式依雙方簽署之「衛星擬真器航線傳輸模擬技術評估委託」契約書所載為準，分三期支付：

第一期：技術評估與規劃（30%）
廠商完成「衛星擬真器航線傳輸模擬技術評估與規劃說明文件」，經我方審查確認後，支付契約總金額之30%。

第二期：航線傳輸模擬技術實作與整合驗證（50%）
廠商完成衛星擬真器航線傳輸模擬相關技術實作、功能項目整合，並經我方驗收合格後，支付契約總金額之50%。

第三期：技術實作成果報告（20%）
廠商完成「衛星擬真器航線傳輸模擬技術實作成果報告」及相關技術文件、測試紀錄等成果交付，經我方驗收合格後，支付契約總金額之20%。

4. 委託項目及時程規劃
（一）衛星擬真器航線傳輸模擬技術評估與規劃（第一期）
完成「衛星擬真器航線傳輸模擬技術評估與規劃說明文件」，提交我方審查確認，作為後續技術實作及成果驗收依據。

（二）衛星擬真器航線傳輸模擬技術實作與整合驗證（第二期）
完成相關功能整合及驗證，交付技術實作成果、必要設定資料及部署資料，供我方檢視、操作及驗證。

（三）衛星擬真器航線傳輸模擬技術實作成果報告（第三期）
完成並交付「衛星擬真器航線傳輸模擬技術實作成果報告」，供我方驗收及後續應用。

5. 權利歸屬
本委託案履約過程及履約結果所產生之資料、技術評估成果、技術實作成果、功能模組、系統實作成果、設定資料、測試案例、測試紀錄、技術文件及其他相關成果，其智慧財產權及相關權利，除雙方契約另有約定外，均歸工業技術研究院所有。
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