

「新創系統開發(第二階段)」專案需求規範書

專案目標
　　延續去年系統建置需求，進行系統第一階段部分功能與欄位加強，並新增成本法計價資訊簽核、新創公司費用代墊申請(含電子簽核)、新創公司設立登記地址申請(含電子簽核)、投後管資訊維護、CAC會議資訊維護、創業競賽資訊維護、儀表板統計等功能頁面。
專案時程
1、 於2026/11/30前，完成系統程式開發，並交付工研院安裝測試。
系統設計與功能需求
本建置專案針對新創案件管理系統功能進行加強與新增，依需求分成第一階段部分功能與欄位加強、成本法計價資訊簽核、新創公司費用代墊申請(含電子簽核)、新創公司設立登記地址申請(含電子簽核) 、投後管資訊維護、CAC會議與創業競賽資訊維護、儀表板統計與其他需求列示如下。
1、 第一階段部分功能與欄位加強
1. 系統視覺設計微調
i. 系統英文名稱文字縮小，讓長度不要超出中文字
ii. 所有彩色框的紅色、橘色皆移除，用剩餘顏色漸層框線。
2. 新創案件送簽：新增關卡設定功能
3. 專利清單：「申請委辦單位」名稱改為「委辦單位」並串接專利系統的「獲證委辦單位」
4. 研發成本新增匯出功能
5. 成本計價概況中，投入成本經費之比例改為由系統運算後帶出。
6. 投審會：點選會議名稱旁圖示可展開該場會議詳細內容，再次點選可收合。
7. 股管會：點選會議名稱旁圖示可展開該場會議詳細內容，再次點選可收合。
2、 新創公司費用代墊與設立登記地址申請
1. 新創公司費用代墊申請
i. 提供申請資料填寫與已送簽申請紀錄查詢(含檔案上傳)
ii. 提供送簽前基本資料預覽與關卡設定
iii. 提供ECP送簽功能
2. 新創公司設立登記地址申請
i. 提供申請資料填寫與已送申請紀錄查詢
ii. 提供送簽前基本資料預覽與關卡設定
iii. 提供ECP送簽功能
3、 投後管資訊維護
1. 報部
i. 提供報部資料匯出與上傳
ii. 提供已報部資料維護
2. 新創簽呈
i. 提供公司登記資料填寫
ii. 提供費用收取方式填寫
iii. 技轉標的資料列示
iv. 提供獎勵分配資料維護
v. 提供移轉人員資料維護
vi. 提供加值服務資料維護、
vii. 提供簽呈相關檔案上傳與備註維護。
3. 新創事業公司
i. 公司基本資料：提供公司設立資料維護、聯絡人資訊維護與匯出
ii. 董監事資訊：提供董監事資訊維護(含檔案上傳)與匯出
iii. 股東/董事會：提供股東會與董事會資訊維護(含檔案上傳)與匯出
4. 股權管理資訊
i. 股權持有資訊：提供股權持有資訊顯示與匯出
ii. 股權歷史資訊：提供股權歷史資訊編輯與匯出
iii. 股權資訊與附件：提供股權資訊與附件上傳
5. 緩課作業：提供緩課人員名單維護與緩課資料上傳
6. 案件相關檔案：彙整本案所有已上傳檔案區塊列示其清單
4、 CAC會議與創業競賽資訊維護
1. CAC會議清單維護
i. 提供CAC會議資訊、提案案件資訊、內部餐與人員、創新公司評估項目(評估指標、評估結果)等資料欄位維護與會議相關檔案上傳。
ii. 已填寫CAC會議資訊清單瀏覽與檔案下載
2. 創業競賽資訊維護
i. 提供創業競賽參賽資訊、團隊成員、專案內容、內部參與人員、備註與附件等資料維護與檔案上傳。
ii. 已填寫創業競賽資訊清單瀏覽與檔案下載
5、 儀表板統計
1. 新創案件統計：提供新創公司、新創類別(Spin-off, Spin-in)、IPO公司、新創申請進行中統計數字列示
2. 新創管理統計
i. 提供年度新創公司統計：依年份與新創型態統計，並以直向長條圖顯示。
ii. 各單位新創公司統計：依年份與新創型態，並以直向長條圖顯示。
iii. 新創類型Spin-off / in分析、營運現況分析、實收資本分析等統計，並以橫向長條圖顯示。
6、 其他需求：
1. 系統在儲存資料時，若院已有既有之資料庫存在時，需依照原本系統之資料庫主要之架構進行儲存；若有調整之必要或需求，不可任意變更或另行設計，需與本中心此系統負責人進行討論並經同意後，方可調整。 
2. 電子郵件寄發時，會根據管理員設定的範本，產生實際要寄發的郵件。此功能需符合所提供之SQL預存程序規範。
3. 相關情境或參數選項，需設計為代碼檔或可動態新增，以利後續系統功能擴充時，可不必異動或調整程式。
4. 新功能開發須採用原本系統之程式開發架構，不得任意變更；若有新增架構需與本中心系統負責人進行討論並經同意後，方可調整。
5. 新系統需採用原本系統的網頁視覺設計，不得任意變更；各種原有功能操作方式亦不能隨意變更。
系統開發工具
(1) 本專案進行系統程式開發時，若為功能調整，需以原先程式之開發工具開發，若為新功能，需使用下列工具開發；未來維護系統時只需下列工具及可進行維護：
1. Microsoft Visual Studio 2015以上(採用.Net 4.5 Framework、C#與Java Script語言)。
2. Microsoft SQL Server Management Studio 2012。
3. Microsoft SQL Server Reporting Service。
(2) 不得使用其他現在或未來需付費之軟體或開發工具。
(3) 使用其他免費軟體或開發工具需徵求工研院系統負責人同意。

系統建置規範
(1) 伺服器端：網頁程需在下列環境下執行：
1. Microsoft IIS 6.x以上 with NET Framework4.0。
2. Microsoft SQL Server 2012。
(2) 用戶端：應用程式需在下列瀏覽器中正常運作：
1. Microsoft Internet Explorer 10。
2. Microsoft Edge。
3. Mozilla FireFox 79.x以上。
4. Google Chrome 80.x以上。
5. Safari 13.x以上。
(3) 程式更新須經過IBM Rational AppScan 安全掃瞄、Checkmarx原始碼掃描及壓力測試通過，才可上線。
(4) 承包廠商發展平台必須符合本專案之作業平台規範。請參考「工研院網頁網站程式規範」(如附件一)。
(5) 網頁相關之圖示、圖形、技術與程式碼之來源必須符合著作權法之規定，若有違反，一切法律責任必須由得標廠商自行負責。
(6) 技術需求：業者必須有足夠技術確能實際參與解決Web 主機系統及網路技術問題。
(7) 環境需求：環境須能與工研院現有軟體設備相容。本案各項網頁資料內容以及資料展現、維護及管理制程式均須建置於本單位指定之軟硬體環境。
(8) 系統維護：業者必須參與實際維護工作及問題解決。須將資料及技術移至工研院。各系統上所有相關元件，工研院擁有永久使用及修改權。
(9) 交付產品： 完成之作品，完成產品放置本單位指定之場地安裝測試合格驗收交付電子檔案資料留置工研院。
(10) 權利歸屬：承包廠商開發並安裝於本單位指定設備之應用程式應提供原始程式碼，工研院擁有其智慧財產權、所有權及修改權，工研院得自行複製安裝做加值運用。廠商如涉及仿冒侵權及洩密情事，違反有關法令，而造成本院之損失，或致工研院負民刑事責任時，廠商應賠償本單位一切損害（包含但不限於訴訟及律師費用等）。
(11) 工作成果(如程式、說明文件、報告等)所有權歸工研院所有。
(12) 廠商需保證對工作成果之使用不會侵害或違反任何第三人之專利、著作權、商業機密、契約權利或其他專有權利，若因違反而造成損害，承包廠商應負一切損害賠償責任。
(13) 非經工研院書面同意，承包廠商不得對外揭露其執行作業或作業過程中獲悉之任何資料，若因違反而造成損害，承包廠商應負一切損害賠償責任。
(14) 本系統中不得含有惡意竊取個人或公司資訊的程式碼，並遵守中華民國「個人資料保護」相關法令規定。若因違反而造成損害，承包廠商應負一切損害賠償責任。

驗收規範
　　廠商必須於2026年11月30日前，完成並交付開發完成之系統程式碼。
保固服務
　　整體專案完成驗收後，廠商需提供本案交付之貨品（軟體）一年保固服務，對本系統故障之排除，開發廠商應自接獲通知四個工作小時內配合做成緊急處理，並於一個工作天內完成問題排除，並同時修正相關文件資料。



附件一：工研院網頁網站程式規範
1、 IIS Web Server 平台程式存放規則：
1. Server 版本
1. Microsoft Windows Server 2016 英文版 + 中文Language Pack/Microsoft Windows Server 2012 R2英文版。
2. Internet Information Server(IIS) 10.0/7.5。
2. 已支援的元件及技術
1. Script Engine(Microsoft Script Engine 5.8)，支援vbscript、jscript。
2. 支援ASP.NET環境(.NET framework 版本為4.0/4.5,2.0/3.5)。
3. 支援 Ajax 1.0以上。
3. 不支援的元件及技術
1. 不支援Active Server Pages (ASP)。
2. 不開放使用MTS/COM+。
3. 不支援Microsoft Message Queue。
4. 不開放IIS之SMTP Service。
5. 不支援匿名存取者(anonymous)可存放資料的資料庫，如Access等。
6. 不支援Java Servlet/Java ServerPages。
7. 不支援php(可至Linux平台申請)。
4. 組態設定
1. Web應用程式可要求設定虛擬目錄(Virtual Directory)，但虛擬目錄下不可再設定虛擬目錄(若目錄名稱與欲使用的虛擬目錄相同，可以申請直接設定成Application)。
2. Web應用程式上線時，不可要求設定成服務(Service)。
3. 如需使用虛擬站台(Virtual Site)，請於申請時提出，並一併告知欲使用之Domain Name。若Domain name不採用 *.itri.org.tw時，使用者需自行向財團法人台灣網路資科中心(http://www.twnic.net.tw)所授權之機構申請(ie:中華電信,數位聯合...等)，並可請吳清仁先生(分機17552)代辦Domain Name之申請。
4. 網頁存取權限預設為anonymous（匿名）可存取(Read Only)，若需採認證，必須於申請時一併註明。
5. IIS Web Server目前提供基本驗證(Basic authentication)、整合的Windows驗證(Integrated Windows authentication)及牆Single Singn On(SSO)，唯SSO僅支援牆內，牆外不支援(若牆外網站有此方面需求請洽管理人員尋求協助)網站(目錄)預設頁面，搜尋順序設定為index.htm、index.html、index.asp、index.aspx、defautl.htm、default.html、default.asp、index.aspx。
6. 網站(目錄)預設頁面，建議使用default.aspx。
7. IIS Server支援下列附檔名的應用程式對應：*.aspx, *.asa, *.cer, *.cdx, *.shtm, *.shtml, *.asax, *.ascx, *.ashx, *.asmx, *.axd, *.rem, *.soap, *.config, *.webinfo, *.licx, *.resx, *.resources, *.vsdisco。
5. 程式開發注意事項
1. Web 應用程式開發，需符合資訊服務處訂定以 Microsoft Internet Explorer 8.x版以上為程式開發標準環境之規定。
2. 若發現有洩露系統資訊或危及系統安全之程式，系統管理員有權立即停止該Web 空間使用權。
3. 為避免影響 Web Server 上其他網頁或站台，Web 應用程式上線時，不可要求重新開機或重開Web Service。
4. Web 應用程式上線時，基於系統安全考量應用程式檔案應放於系統管理員所告知的目錄下，不可要求置於$SYSTEMDRIVE\inetpub\scripts或 $SYSTEMDRIVE \inetpub\wwwroot 中。
5. 程式撰寫時，若需對Server做Write的動作，檔案需另外放置於指定目錄中，以免造成安全性的漏洞，且該目錄應不在IIS可以控制的目錄中。所有檔案的寫入和讀取必須自行以程式控制。
6. 若程式有進行寫入的動作，則程式針對此動作必須進行身份認證的動作。Intranet的網站建議使用Domain做為認證來源(Windows基本認證)；Internet網站如果是對外要求認證，可以自行寫程式控制；如果是對內部同仁要求認證，亦可使用Windows基本認證。
7. 若需開發檔案上傳功能，不建議使用Microsoft的Posting Acceptor。ASP.NET的網頁建議直接使用 .NET Framework提供之class(System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile)來處理上傳檔案。
8. 若需使用資料庫，請使用MS SQL Server資料庫，不允許使用File Base的資料庫(如 MS Access)。
9. 由於IIS Server不開放SMTP Service，若要寄送E-mail，請直接利用程式將mail送往SMTP Server。ASP.NET 程式可以利用.Net預設寄信元件或QuickSoft的FreeSMTP.NET。
10. 由於IIS Server不開放Index Service，如需使用Search功能，須另行申請。
11. Web應用程式若須使用資料庫，不可使用sa或具dbo權限的帳號進行連線。
12. 設計資料庫相關程式時，連線字串必須使用加密的方式加以保護。
6. 其他注意事項
1. 網頁採透過院內電腦資料夾分享(File Sharing)的方式上傳，不支援網頁編輯軟體透過FTP直接發送網頁至IIS Web Server(也就是不開放FTP)。
2. 除以上所列支援程式外，其餘應用程式均不支援（例如，不支援Office）。
3. 若所使用之技術、元件不在上述清單中(或是版本不合)，一律視為不支援，若有任何需求，請於一個月前提出申請。
4. 上線程式建議編譯成Release模式，並且須將debug mode and tracing 設為Off，以避免影響網頁效能。
5. 若申請類別為部門時,則網址由資訊服務處指定,並且建立在虛擬目錄底下。
6. 網站上線前須通過資訊服務處網站系統安全掃描並無嚴重弱點或加入WAF，始得上線。
7. 為針對網站全部原始程式碼進行弱點掃描，務必請申請人配合以下事項：
(1) 提供一組具管理者權限的帳號密碼。(此組帳號密碼僅供掃描使用，上線後請逕行刪除)
(2) 若有會影響掃描進行之功能，例如圖片驗證碼程式，請配合掃描期間暫時取消。
2、 Web 用SQL Server 程式存放規則
A. SQL Server 版本
1. 作業系統:Microsoft Windows Server 2016。
2. 資料庫:MS SQL 2017。
B. 基本規則
1. 資料庫定序必須設定為CHINESE_TAIWAN_STROKE_BIN。
2. table name 及 field name 需採用英文名稱， 不得使用中文名稱。
3. 由Web程式連接時，禁止使用sa或是具有dbo權限的帳號。
4. 資料欄位名稱、資料表(table)名稱，必須區分大小。
5. 若欄位有儲存使用者輸入之密碼，其欄位必須加密。
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