

「車輛測試管理系統Task01增修功能」需求書

專案目標
配合環保署和能源局車輛檢測業務，讓車輛相關業者透過「車輛測試管理」系統線上申請車輛相關測試申請，產生相關車輛相關測試檢測報告書，以利後續車輛合格證資料申請可佐附相關測試文件。

專案時程
1、 於2026/10/20前，完成系統程式開發，並交付工研院安裝測試與上線。

系統設計與功能需求
相關系統需求提供之功能項目與內容敘述如後：
1、 新版型相關調整
· 品管表(污染能效)。
· 車檢表(安審)。
· 速率計(測試資料維護/品管表/檢測報告)。
2、 日常維護調整
· 首頁增加記錄功能,將登入的帳號相關資訊留存記錄,以及每月月初將上一個月的記錄轉存為Excel檔案後並將該範圍的記錄從資料表清除。
· 空白車檢表列印將空調冷媒種類改為取自規格表的空調冷媒種類。
· 測試資料維護的氣體資料增加提醒功能,氣體資料/RDE氣體資料的有效日期在過期的前三天彈出提醒訊息。

3、 其他需求：
1. 系統在儲存資料時，若院已有既有之資料庫存在時，需依照原本系統之資料庫主要之架構進行儲存；若有調整之必要或需求，不可任意變更或另行設計，需與本中心此系統負責人進行討論並經同意後，方可調整。 
2. 電子郵件寄發時，會根據管理員設定的範本，產生實際要寄發的郵件。此功能需符合所提供之SQL預存程序規範。
3. 新功能開發須採用原本系統之程式開發架構，不得任意變更；若有新增架構需與本中心系統負責人進行討論並經同意後，方可調整。
4. 新系統需採用原本系統的網頁視覺設計，不得任意變更；各種原有功能操作方式亦不能隨意變更。

配合事項
1. 得標廠商得指派合格工程師駐院，於本院指定地點進行技術支援工作，不得將本院資料複製於其他場所進行工作。同時，本院不提供測試環境，所有模擬測試所需之資料及環境均由得標廠商自行準備。本院IT環境複雜，結案驗收時以本院現場環境為準，廠商需無條件修改至可支援本院IT環境為止。
2. 得標廠商需使用本院規定之軟體版本管理工具，定期將程式原始碼、系統文件及相關報告更新至本院指定之主機，並書面承諾對測試資料及相關文件善盡保密之義務。

系統開發工具
(1) 本專案進行系統程式開發時，若為功能調整，需以原先程式之開發工具開發，若為新功能，需使用下列工具開發；未來維護系統時只需下列工具及可進行維護：
1. Microsoft Visual Studio 2017以上(採用.Net 4.0 Framework、C#與Java Script語言)。
2. Microsoft SQL Server Management Studio 2017 以上。
3. Web Server : Windows 2016 server以上+ IIS 10.0 web server以上
4. 帳號認證:本院使用SiteMinder SSO系統
(2) 不得使用其他現在或未來需付費之軟體或開發工具。
(3) 使用其他免費軟體或開發工具需徵求工研院系統負責人同意。

系統建置規範
(1) 伺服器端：網頁程需在下列環境下執行：
1. Microsoft IIS 10.x以上 with NET Framework4.0。
2. Microsoft SQL Server 2017。
(2) 程式更新須經過IBM Rational AppScan 安全掃瞄及Checkmarx掃瞄及壓力測試通過，才可上線。
(3) 承包廠商發展平台必須符合本專案之作業平台規範。承攬廠商需承諾程式原始碼不含特洛伊木馬程式(Trojan code)或其它危害資訊安全項目。請參考「工研院網頁網站程式規範」。
(4) 網頁相關之圖示、圖形、技術與程式碼之來源必須符合著作權法之規定，若有違反，一切法律責任必須由得標廠商自行負責。
(5) 技術需求：業者必須有足夠技術確能實際參與解決Web 主機系統及網路技術問題。
(6) 環境需求：環境須能與工研院現有軟體設備相容。本案各項網頁資料內容以及資料展現、維護及管理制程式均須建置於本單位指定之軟硬體環境。
(7) 系統維護：業者必須參與實際維護工作及問題解決。須將資料及技術移至工研院。各系統上所有相關元件，工研院擁有永久使用及修改權。
(8) 交付產品： 完成之作品，完成產品放置本單位指定之場地安裝測試合格驗收交付電子檔案資料留置工研院。
(9) 權利歸屬：承包廠商開發並安裝於本單位指定設備之應用程式應提供原始程式碼，工研院擁有其智慧財產權、所有權及修改權，工研院得自行複製安裝做加值運用。廠商如涉及仿冒侵權及洩密情事，違反有關法令，而造成本院之損失，或致工研院負民刑事責任時，廠商應賠償本單位一切損害（包含但不限於訴訟及律師費用等）。
(10) 工作成果(如程式、說明文件、報告等)所有權歸工研院所有。
(11) 廠商需保證對工作成果之使用不會侵害或違反任何第三人之專利、著作權、商業機密、契約權利或其他專有權利，若因違反而造成損害，承包廠商應負一切損害賠償責任。
(12) 非經工研院書面同意，承包廠商不得對外揭露其執行作業或作業過程中獲悉之任何資料，若因違反而造成損害，承包廠商應負一切損害賠償責任。
(13) 本系統中不得含有惡意竊取個人或公司資訊的程式碼，並遵守中華民國「個人資料保護」相關法令規定。若因違反而造成損害，承包廠商應負一切損害賠償責任。
驗收規範
廠商必須於2026年10月20日前，完成並交付開發完成之系統程式碼，並完成安裝於工研院測試主機中。若逾期不能交付開發完成之程式碼，每逾一日，罰總成交金額千分之一，罰款上限為成交總金額之百分之二十。另外，交付程式碼時，須包含教育訓練(對ISC同仁&業務負責開訓練說明會)及下列（但不限於）文件，內容需依照工研院ISO文件格式製作：
1. 程式清單。
2. 資料字典。
附件一：工研院網頁網站程式規範
1、 IIS Web Server 平台程式存放規則：
1. Server 版本
1. Microsoft (Windows Server 2016以上)  + 中文CodePage。
2. Internet Information Server(IIS) 10.0。
2. 已支援的元件及技術
1. ADSI 5.2.3790 版(Windows 2003)。
2. ADO 2.7、OLD DB 4.0、ODBC 3.51(MDAC 2.8)。
3. Script Engine(Microsoft Script Engine 5.6)，支援vbscript、jscript。
4. XML、XSL，Parser 為MSXML Parser，版本支援6.0 版。
5. 支援ASP.NET 環境(.NET framework 版本為4.0 以上)。
6. 支援 Ajax 2.0 以上、Silverlight
7. 提供網頁計數器(counter)，細節請參考ITRI Web Counter 使用說明網頁(http://ecrweb.itri.org.tw/webhosting/Counter.aspx)。
3. 不支援的元件及技術
1. 不開放使用MTS/COM+ 。
2. 不支援Microsoft Message Queue。
3. 不開放IIS 之SMTP Service。
4. 不支援匿名存取者(anonymous)可存放資料的資料庫，如Access 等。
5. 不支援Java Servlet/Java ServerPages。
6. 不支援php(可至Linux 平台申請)。
4. 組態設定
1. Web 應用程式可要求設定虛擬目錄(Virtual Directory)，但虛擬目錄下不可再設定虛擬目錄(若目錄名稱與欲使用的虛擬目錄相同，可以申請直接設定成Application)。
2. Web 應用程式上線時，不可要求設定成服務(Service)。
3. 如需使用虛擬站台(Virtual Site)，請於申請時提出，並一併告知欲使用之Domain Name。若Domain name 不採用 *.itri.org.tw 時，使用者需自行向財團法人台灣網路資訊中心(http://www.twnic.net.tw)所授權之機構申請(ie:中華電信,數位聯合...等)，並可請林軒宇先生(分機18080)代辦Domain Name 之申請。
4. 網頁存取權限預設為anonymous（匿名）可存取(Read Only)，若需採認證，必須於申請時一併註明。
5. IIS Web Server 目前提供基本驗證(Basic authentication)、整合的Windows 驗證(Integrated Windows Authentication)及牆Single Sign On(SSO)，唯SSO 僅支援牆內，牆外不支援(若牆外網站有此方面需求請洽管理人員尋求協助)
6. 網站(目錄)預設頁面，搜尋順序設定為index.htm、index.html、index.asp、index.aspx、defautl.htm、default.html、default.asp、index.aspx。
7. IIS Server 支援下列附檔名的應用程式對應：*.asp,*.aspx, *.asa, *.cer, *.cdx, *.shtm, *.shtml, *.asax, *.ascx,*.ashx, *.asmx, *.axd, *.rem, *.soap, *.config, *.webinfo, *.licx, *.resx, *.resources, *.vsdisco。
5. 程式開發注意事項
1. Web 應用程式開發，需符合資訊中心訂定以 Microsoft Internet Explorer .x 版以上為程式開發標準環境之規定。
2. 若發現有洩露系統資訊或危及系統安全之程式，系統管理員有權立即停止該Web 空間使用權。
3. 為避免影響 Web Server 上其他網頁或站台，Web 應用程式上線時，不可要求重新開機或重開Web Service。
4. Web 應用程式上線時，基於系統安全考量應用程式檔案應放於系統管理員所告知的目錄下，不可要求置於$SYSTEMDRIVE\inetpub\scripts 或 $SYSTEMDRIVE \inetpub\wwwroot 中。
5. 程式撰寫時，若需對Server 做Write 的動作，檔案需另外放置於指定目錄中，以免造成安全性的漏洞，且該目錄應不在IIS 可以控制的目錄中。所有檔案的寫入和讀取必須自行以程式控制。
6. 若程式有進行寫入的動作，則程式針對此動作必須進行身份認證的動作。Intranet 的網站建議使用Domain 做為認證來源(Windows 基本認證)；Internet 網站如果是對外要求認證，可以自行寫程式控制；如果是對內部同仁要求認證，亦可使用Windows 基本認證。
7. 若需開發檔案上傳功能，不建議使用Microsoft 的Posting Acceptor。ASP.NET 的網頁建議直接使用 .NETFramework 提供之class(System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile)來處理上傳檔案。
8. 若需使用資料庫，請使用MS SQL Server 資料庫，不允許使用File Base 的資料庫(如 MS Access)。
9. 由於IIS Server 不開放SMTP Service，若要寄送E-mail，請直接利用程式將mail 送往pnmail.itri.com.tw(上線區); mail.itri.org.tw(測試區)。ASP.NET 程式可以利用QuickSoft 的FreeSMTP.NET。
10. 由於IIS Server 不開放Index Service，如需使用Search 功能，須另行申請。
11. Web 應用程式若須使用資料庫，不可使用sa 或具dbo 權限的帳號進行連線。
12. 當程式欲連結資料庫時，建議採用DSN-LESS 的模式進行連結。
6. 其他注意事項
1. 網頁採透過院內電腦資料夾分享(File Sharing)的方式上傳，不支援網頁編輯軟體透過FTP 直接發送網頁至IISWeb Server(也就是不開放FTP)。
2. 除以上所列支援程式外，其餘應用程式均不支援（例如，不支援Office）。
3. 若所使用之技術、元件不在上述清單中(或是版本不合)，一律視為不支援，若有任何需求，請於一個月前提出申請。
4. 上線程式須將debug mode and tracing 設為 off。
5. 網站上線前須通過資訊中心網站系統安全掃描並無弱點，始得上線。
2、 Web 用SQL Server 程式存放規則
A. SQL Server 版本
1. Microsoft Windows 2017。
2. MS SQL 2017設定為CHINESE_TAIWAN_STROKE_BIN
B. 資料庫 Data Dictionary 原則
1. table name 及 field name 需採用英文名稱， 不得使用中文名稱。
2. 由Web 程式連接時，禁止使用sa 或是具有dbo 權限的帳號。
3. 資料欄位名稱、資料表(table)名稱，必須區分大小。


6
