1、 購案名稱：數位孿生動態模擬展示系統視覺化介面設計與開發
2、 履約期限及地點：2026/12/15 工研院南創院區
3、 採購目的：本計畫進行石化廠域智慧安全預警技術開發，將建置相關應用展示工具，此案係設計直覺化展示介面，開發互動性視覺化功能，擬委託具相關系統能力之公司進行開發與測試。
4、 委託內容與規格：
1. 視覺化展示介面設計與開發
(1) 展示介面功能，至少應包含下列項目，實際功能將依計畫需求調整：
· 支援WebGL瀏覽器端3D場域模型展示
· 2D 粒子、簡單 3D 產品展示、低多邊形（Low-Poly）模型，搭配如 Intel UHD 630 / UHD 770，渲染幀數需達50 - 60 FPS（開始微卡）
· 在基礎 PBR 材質、單一動態光源、三維網頁控制台場景下，搭配如 Intel UHD 630 / UHD 770，渲染幀數需達25 - 40 FPS（開始微卡）
· 懸浮控制工具列
· 功能按鈕
1. 視角切換：預設視角（Reset Camera）、自動旋轉展示開關（Auto-rotate Toggle）。
2. 環境/燈光：切換晝夜模式或 HDR 背景。
3. 全螢幕切換：Enter / Exit Fullscreen。
· 互動性需求
1. 旋轉 (Rotate)：
· 滑鼠：按住左鍵拖拽。
2. 縮放 (Zoom)：
· 滑鼠：滾輪前後滾動（需設置 minDistance 與 maxDistance 限制，防止鏡頭穿模）。
3. 平移 (Pan)：
· 滑鼠：按住右鍵拖拽或 Shift + 左鍵。
· 支援石化廠區、設備、管線及儲槽等模型呈現
· 支援模型旋轉、縮放、平移及視角重設操作
· 支援網頁下方場域介紹與說明內容展示
· 支援場域簡介、主要設施、製程與安全說明
· 支援場域介紹文字、圖片、表格及連結內容
· 支援多場域模型與介紹內容切換擴充
· 支援桌上型電腦及主流WebGL瀏覽器操作
(2) 運作環境與測試工具：
· 本技術勞務委託之成果，應可透過如Chrome之主流瀏覽器進行查看、操作及執行，並支援 Windows 11 以上版本之作業環境。
· 可於常用辦公機硬體規格Intel Core i3 / AMD Ryzen 3，8 GB - 16 GB DDR4/DDR5下運行。
· 本技術勞務委託相關系統、程式或網頁，不限定使用特定程式語言、框架或開發工具，惟須符合前項成果要求。
· 受託方自行開發之原始碼、程式、網頁、系統模組及相關成果，不得有侵害第三方智慧財產權、授權條款或其他權利之情事。
· 得標廠商在本委託期間與保固期間負責程式碼的管理、維護，確保本委託模組正常運作可供測試。
2. 得標廠商應配合計畫需求定期至南創院區進行討論
3. 得標廠商應配合計畫需求進行功能新增/修改

5、 其他配合及需求規格
1. 當委託測試環境發生無法安裝、performance不佳或整合串接等問題時，得標廠商應派工程師與工研院協同解決。
2. 得標廠商交貨前若工研院有需求時得請廠商提供測試評估結果，以利工作進行。
3. 得標廠商測試工程師需依工研院指定時間到院參與定期進度討論會議(每週至少一次)。
4. 若測試過程工研院對系統功能有其他調整，得標廠商需配合修改測試流程。

6、 查核點交付與驗收事項
	查核點編號
	完成日期
	工作項目
	交付事項
	驗收標準

	A
	115/09/15
	展示系統視覺化介面設計
	展示系統視覺化介面設計規劃書
	交付文件之內容及項目應完整，並符合本案契約、需求規格書及經雙方確認之設計需求，經本院審查無誤後，始為驗收合格。

相關文件:
1. 介面設計原檔

	B
	115/12/15
	展示系統視覺化介面開發
	展示系統視覺化介面開發電子檔(程式碼與說明文件)
	交付之程式碼、說明文件及系統功能應完整，並符合本案契約、需求規格書及經雙方確認之設計規劃；系統經實際操作及功能測試結果正常，且無影響使用之重大缺失，始為驗收合格。

相關文件:
1. 系統架構設計書
2. 功能測試報告
3. 整合測試報告
4. 效能測試報告


7、 保固要求
1. 本委託成果保固期限自驗收日起12個月。
2. 保固期到期前須保證本委託測試環境正常運行，若本專案數據來源有異動，本委託測試程式需對其做出對應的修改。
3. 得標廠商於保固期限內應提供免費之測試諮詢服務，提供專業的技術支援服務，協助工研院能如期完成及測試後的正常運作，本院有需要時，廠商需派員提供免費之技術指導或電話協助服務，協助解決有關模組測試任何問題，且得標廠商應於本院通知後3小時內協助解決問題，若得標廠商無法於固定時間內協助解決問題3次以上時，將該得標廠商列入不良廠商名單中，並依本院供應商管理規定限制參與本院的標案。

8、 智慧財產權
1. 依本購案所產出之所有文件、資料、系統軟體等之智慧財產權均歸工研院所有。非經工研院同意，不得使用、複製、修改、發表、販售、移轉本購案所產出之任何文件、資料、系統、程式。
2. 得標廠商擔保本研究成果，完全係由其自行研究發展所得，並無任何抄襲或仿冒之情事，且不侵害第三人之任何權利。
3. 工研院倘因使用、實施、重製、修改本研究成果，或任何因本研究成果，致侵害第三人之專利權、著作權、電路布局權、營業秘密或其他智慧財產權者，得標廠商應負責解決之。且工研院若因此受有損害者，得標廠商亦應負賠償之責，惟得標廠商因本項所負之賠償責任以得標廠商實際受領自工研院之研究費用為上限。
4. 得標廠商執行本研究應注意不得侵害他人之個人資料，如因故意或過失不法侵害他人之個人資料所產生之損害賠償，悉由得標廠商自負法律上之責任，若因此造成工研院損害，並應賠償之。

9、 教育訓練
工研院有權視情況需要，請廠商安排以下訓練課程：
1.	提供4小時本委託成果介面開發及操作講解
2.	提供4小時本委託成果介面測試流程講解
3.	提供1小時本委託成果交接講解

10、 驗收及付款方式
一、依需求規格書辦理數量及內容之點收，並經本院查驗/驗收合格後依約付款。
二、付款條件：
得標廠商應於2026年12月15日前完成本格，且無其他待改善、補正或待解契約全部履約及交付項目，經工研院查驗及驗收合決事項後，由本院一次支付契約價金總額百分之百（100%）。
得標廠商申請付款時，應檢附發票及相關付款憑證，報經工研院核實後，依工研院每月定期付款方式支付契約價金。
