採購規範書

目的/用途說明： 
本工作項目隸屬於數位產業署 115 年度「通報查詢與防詐協作應用計畫」，核心目標為落實「精進防詐聯防通報體系數位化」， 本服務核心在於驅動「數位業者聯防示警」機制，透過標準化情資串接，進一步推動企業端落實攔截防護，於第一線執行網頁警示頁面布建。藉由全案自動化整合與跨平台情資同步，確保關鍵威脅能在毫秒級內觸達業者端並執行示警，賦能企業具備即時應變能力，進而構築一個可規模化擴展、自動化協作的國家級聯防生態系。

- 品名：數位業者聯防示警服務推動 (跨域聯防示警即時佈建計畫推動)

- 服務規格：

| 說明 | 完成時間 | 驗收標準與產出內容 |
| --- | --- | --- |
| - 本項重點在於透過技術賦能與場域推廣，將跨平台情資回傳之延遲縮短至毫秒級，確保公私協防體系具備即時預警與應變能量，進而強化跨產業聯防體系在打詐決策上的精準度與執行效率。 - 負責技術串接之 API 自動化對接與系統整合， | 115/6/1 | 交付「測試執行記錄」1份(Word格式)與相關附件，包含測試時間、每日數量、分析結果、偵錯原因與解決方法、進度、建議調整資訊等。 |
|  | 115/10/20 | 交付「成果報告」1份(Word格式)與相關附件，包含測試與執行彙整結果、通報案件紀錄、整體分析數據、持續改善建議(若有)等。 |

- 執行期間：簽約日至115年10月20日止。

- 驗收標準：依「需求說明」、「廠商交付文件」及合約期間業主交付之需求事項與相關交付成果等進行驗收。

  - 第一期：於115年6月1日前提供「測試執行記錄」，經查驗合格且收到請款單據，支付訂購金額50%。

  - 第二期：於115年10月20日前提供「成果報告」，經驗收合格且收到請款單據，支付尾款。。

- 服務：■有  □無

  - 廠商需具備即時技術支援能力。

  - 若有未詳盡事宜得標廠商得全力配合委託方進行補充。

  - 如因計畫內容調整、政策方向變動或其他不可預期因素，委託方有權停止本案之作業執行，得標廠商應無條件配合辦理相關交接與結案作業，不得異議。