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1、 功能/需求規格
	序號
	委託項目
	項目說明
	驗收標準

	1

	動態模型選用與推論效率評測規劃設計

	· 動態模型選用與資源配置策略研析
研析Auto-G依資料特性搜尋輕量決策樹最佳深度之方法，說明指數級準確率下降懲罰機制如何避免在準確率明顯下降時仍選用輕量模型，並整理動態路由與級聯策略之執行流程、參數設定及適用條件。
	AI動態模型選用與推論效率評測規劃設計報告1份


	
	
	· 評測情境與驗證方法規劃設計
規劃不同難易程度之AI測試任務，比較僅使用大型模型與依任務需求搭配不同模型之執行表現，評估在兼顧結果準確性下，減少大型模型運算需求、縮短處理時間及提升資源使用效率之可行性。測試資料及情境於啟始會議提出，經工研院確認後執行，並規劃適當之評測方式，分析不同模型選用策略對執行效能及資源使用之影響，作為後續AI系統模型選用與資源配置之參考。
	

	2
	動態模型選用與推論效率評測驗證分析

	· 動態模型選用策略實證驗證
比較Auto-G路由、Auto-G級聯、傳統固定策略及單一模型策略；單一模型包含輕量模型與大型模型。彙整三類任務之評測數據，計算準確率差異及推論時間增減比例，分析最佳化機制對模型選用結果與執行效率之影響。
	AI動態模型選用與推論效率評測驗證分析報告1份


	
	
	· 評測結果與應用條件分
分析不同任務下準確率與推論效率之取捨，說明動態模型選用於邊緣運算及資源受限環境之適用條件與限制，提出可供AI評測計畫參考之指標使用、測試流程及結果判讀建議。
	


2、 驗收付款
· 第一階段付款(契約總價60%)：得標廠商應於得標後7個工作天內召開啟始會議，由得標廠商針對本案工作項目、執行方法、評測規劃、預定時程及交付成果進行規劃說明，經工研院確認符合需求後，完成第一階段驗收後，支付契約總價60%。
· 第二階段付款（契約總價40%）：廠商應於115年12月18日前提交「AI動態模型選用與推論效率評測規劃設計報告」及「AI動態模型選用與推論效率評測驗證分析報告」各1份，經工研院審查確認符合需求，並完成所提意見之修正及第二階段驗收後，支付契約總價40%。
3、 服務：■有 □無 
· 履約期間每兩週召開次進度會議，說明進度、階段成果、執行問題及後續安排；會議時間與方式由雙方協調。進度會議屬履約期間之配合事項，不列入各階段驗收項目及標準。
· 得標廠商應於履約期間隨時配合工研院需求，就本案工作範圍內之研析內容、評測方法、測試條件及結果分析進行討論與調整，並配合補充或修正報告內容。

10

