A522002906 採購規範書
1.      品名：公共衛生表單智慧化系統研析與佈署
2.    採購服務規格：
	No
	品項
	需求說明

	1
	公共衛生表單智慧化系統研析與佈署
	公共衛生表單智慧化系統研析，其中包含
− 公共衛生業務表單盤點與欄位結構分析（資料元素、必填規則、選項值及填報邏輯）
− 表單欄位與 TWCDI 資料元素、術語標準（SNOMED CT、LOINC、ICD-10-CM、CVX）對應研析
− FHIR Questionnaire／QuestionnaireResponse 表單模型設計研析
− 病歷 FHIR 資源（Patient、Condition、Observation、Immunization 等）自動帶入表單機制設計
− LLM 輔助表單判讀、填報流程與系統架構設計研析
− 表單填報結果之人工覆核與修正機制設計
− 表單填報、檢核及送出流程與操作介面設計研析
− 表單資料品質與一致性檢核規則設計
− 公共衛生資訊系統 API 與相關服務介接設計
− 個人資料保護與存取控制機制研析
− 測試驗證策略與測試案例規劃
− 前端功能、後端服務及表單填報流程之功能與效能測試
− 系統整合測試與異常情境驗證
− 系統佈署架構與執行環境設計
− 整合驗證與問題改善


4.    執行期間：簽約日至 115 年 12 月25 日止。
5.    廠商交付文件：
           產出「公共衛生表單智慧化系統研析與佈署成果報告」內容至少包含表單盤點與欄位分析、表單與 TWCDI 及術語標準對應設計、FHIR 表單模型設計、自動帶入與 LLM 輔助填報流程、測試驗證結果、整合測試結果、問題與改善分析及系統佈署規劃等。
6.    驗收標準：
           依「需求說明」、「廠商交付文件」及合約期間業主交付之需求事項與相關交付成果等進行驗收；表單系統功能、測試驗證及整合成果應符合本採購規範所列需求。
7.    付款標準：
           • 12/25 前完成「公共衛生表單智慧化系統研析與佈署成果報告」，完成系統開發、測試驗證及整合驗證，並經工研院驗收合格後，支付 100% 款項。
