A522002980採購規範書
1.        目的/用途說明：
          為建置 FHIR 互通資料系統，針對醫院資訊系統之病歷與臨床資料，研析並開發符合 FHIR R4、TW Core IG 及臺灣核心資料元素（TWCDI）之資料轉換與介接流程，整合術語標準對應（SNOMED CT、LOINC、ICD-10-CM、RxNorm、CVX）、LLM 擷取結果轉換、FHIR Server 介接及資料驗證機制，並規劃系統測試、整合驗證與跨院佈署，確保系統具備互通性、可擴展性、穩定性及後續推廣至合作醫院之能力。
2.    品名：FHIR 互通資料系統研析與佈署
3.    採購服務規格：
	No
	品項
	需求說明

	1
	FHIR 互通資料系統研析與佈署
	FHIR 互通資料系統研析，其中包含
− FHIR R4 與 TW Core IG 規範研析（Profile、Extension、Must Support 等）
− TWCDI 資料元素與 FHIR 資源對應設計研析（Patient、Encounter、Condition、Procedure、Observation、MedicationRequest、Immunization、AllergyIntolerance 等）
− 醫院資訊系統資料欄位盤點與資料轉換流程設計
− 術語標準對應與值集綁定研析（SNOMED CT、LOINC、ICD-10-CM、RxNorm、CVX）
− LLM 擷取結果轉換為 FHIR 資源之流程與品質控管機制設計（含否定語句判讀、重複代碼去重及人工覆核）
− FHIR Server（FHIR Box）介接與 RESTful API 設計研析
− FHIR 資料驗證機制設計（Profile 一致性、必填欄位及術語值集檢核）
− 資料安全、存取控制與去識別化機制研析
− 測試驗證策略與測試案例規劃
− 資料轉換、介接服務之功能與效能測試
− 系統整合測試與異常情境驗證
− 跨院佈署架構與執行環境設計
− 系統穩定性、可擴展性及效能瓶頸分析
− 整合驗證與問題改善



4.    執行期間：簽約日至 115 年 12 月 25 日止。
5.    廠商交付文件：
           產出「FHIR 互通資料系統研析與佈署成果報告」內容至少包含系統架構設計、TWCDI 與 FHIR 資源對應設計、術語標準對應規則、資料轉換與 LLM 擷取品質控管流程、FHIR Server 介接設計、資料驗證與測試結果、整合測試結果、問題與改善分析及跨院佈署規劃等。
6.    驗收標準：
           依「需求說明」、「廠商交付文件」及合約期間業主交付之需求事項與相關交付成果等進行驗收；資料轉換功能、FHIR 資料驗證、測試驗證及整合成果應符合本採購規範所列需求。
7.    付款標準：
           • 12/25 前完成「FHIR 互通資料系統研析與佈署成果報告」，完成系統開發、資料驗證、測試驗證及整合驗證，並經工研院驗收合格後，支付 100% 款項。
