【國內 UAV 燃料電池電力系統之產業需求與技術發展趨勢研析】
專業委託規格說明
一、 計畫緣起： 
隨著國內外無人機（UAV）產業蓬勃發展，長滯空、高負載的商業與國防應用需求日益攀升。傳統鋰電池已難以突破續航力瓶頸，高能量密度的「燃料電池電力系統」成為下一代 UAV 發展的關鍵突破口。
為協助工研院機械所精準對接國內外 UAV 產業之電力系統技術規格與應用需求，本計畫將啟動深度產業調查。透過專家訪談與研討會，盤點國內無人機系統整合商對燃料電池電力系統之重量比功率、散熱管理、能源供應架構與系統整合介面等需求，並彙整形成具備決策參考價值之「UAV 燃料電池電力系統需求報告」，作為後續技術規格設定、產品開發與產業媒合之依據，加速研發成果與終端應用市場之落地接軌。

2、  預計工作項目與查核時程
1. 11/30 前：累計完成訪談紀錄文件(共6間廠商)。
2. 11/30 前：產出「無人機（UAV）燃料電池動力模組市場需求解析」1份（內容彙整技術演進脈絡、終端應用規格門檻與後續研發推展之路徑）。
3. 12/10前：籌辦1 場次「UAV 燃料電池潔淨混合電力系統產研交流研討座談會」，實際參與規模須達 20 名以上。
4. 12/10前：完成期末報告1份，供委託方檢視，並視委託方需求召開會議。

3、 交貨日與付款方式
期末報告交付，驗收合格後支付100%合約金額。待查驗/驗收合格、取得發票/收據後 14 日內付款。

4、 預計費用
本研究採總包價法，費用總計新台幣參拾陸萬元整。
