[image: ]

仁澤注水試驗與產測設施吊掛搬運勞務
採購規範書
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採購規範書
1、 目的/用途說明：
執行地熱井注水試驗，施作前後產測設施需搭建及完成後需拆遷運輸，期間須提供設施運輸與吊掛協助。注水試驗時亦需使用吊掛協同進行，方能安全下放與回收，故進行此案請購。
承攬商須依我方提供之要求，完成勞務之提供，相關勞務需求規格如表1所示。

2、 工作內容：
本工作包含以下項目：
(1)  設備運輸
(2)  吊卡協助
另作業期間廠商工作人員需有個人意外險（至少500萬或以上）

[bookmark: _Ref24010363][bookmark: _Hlk239685374][bookmark: _Hlk239685411]表 1 吊掛運輸勞務規格表
	品項
	規格/需求
	數量/式
	單價
	備註

	設備運輸
	· 工研院倉庫至井場
	6 次
	
	參考附圖一

	吊卡協助
	· 作業期間：2026/09/20 ~ 2026/10/31
· 每天8小時，高度>15公尺
· 協助現地設備安裝與拆遷及井測吊掛
	15 日
	
	參考附圖二

	個人意外險
	· 需涵蓋施工期間
· 保額至少500萬或以上
	1 式
	
	




3、 檢驗/驗收標準：
表 2 吊掛運輸勞務驗收標準表
	驗收項目
	驗收標準/報告

	設備運輸
	· 規格、數量符合要求

	吊卡協助
	· 規格、數量符合要求

	個人意外險
	· 規格、數量符合要求




4、 其他事項：
1. 廠商須依工研院要求，完成吊掛及運送產測相關設施，以及協助設備搭建，與井測相關吊掛支援。
2. 提供丙種安全衛生業務主管或以上之資格
3. 提供吊車合格證明及操作人員證照
4. 提供相關保險證明
5. 若超出預計次數或天數採實作實算

5、 付款方式：
115年10月31日前，完成勞務提供，並完成數量與規格驗收，經本院查驗收合格，支付總金額100%。

6、 廠商資格：
1.	國內已立案之公司組織、財團法人、公益團體等機構，可提供納稅證明文件者。

7、 參考附圖：
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圖一、吊卡協助井測吊掛作業
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圖二、吊卡協助井測吊掛作業
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