仁澤注水試驗與產測設施吊掛搬運勞務

採購規範書

採購案號：A552004604

目     錄

- 目的/用途說明

- 工作內容

- 檢驗/驗收標準

- 其他事項

- 付款方式

- 廠商資格

- 參考附圖

採購規範書

- 目的/用途說明：

執行地熱井注水試驗，施作前後產測設施需搭建及完成後需拆遷運輸，期間須提供設施運輸與吊掛協助。注水試驗時亦需使用吊掛協同進行，方能安全下放與回收，故進行此案請購。

承攬商須依我方提供之要求，完成勞務之提供，相關勞務需求規格如表1所示。

- 工作內容：

本工作包含以下項目：

- 設備運輸

- 吊卡協助

另作業期間廠商工作人員需有個人意外險（至少500萬或以上）

表 1 吊掛運輸勞務規格表

| 品項 | 規格/需求 | 數量/式 | 單價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備運輸 | - 工研院倉庫至井場 | 6 次 |  | 參考附圖一 |
| 吊卡協助 | - 作業期間：2026/09/20 ~ 2026/10/31 - 每天8小時，高度>15公尺 - 協助現地設備安裝與拆遷及井測吊掛 | 15 日 |  | 參考附圖二 |
| 個人意外險 | - 需涵蓋施工期間 - 保額至少500萬或以上 | 1 式 |  |  |

- 檢驗/驗收標準：

表 2 吊掛運輸勞務驗收標準表

| 驗收項目 | 驗收標準/報告 |
| --- | --- |
| 設備運輸 | - 規格、數量符合要求 |
| 吊卡協助 | - 規格、數量符合要求 |
| 個人意外險 | - 規格、數量符合要求 |

- 其他事項：

- 廠商須依工研院要求，完成吊掛及運送產測相關設施，以及協助設備搭建，與井測相關吊掛支援。

- 提供丙種安全衛生業務主管或以上之資格

- 提供吊車合格證明及操作人員證照

- 提供相關保險證明

- 若超出預計次數或天數採實作實算

- 付款方式：

115年10月31日前，完成勞務提供，並完成數量與規格驗收，經本院查驗收合格，支付總金額100%。

- 廠商資格：

1.	國內已立案之公司組織、財團法人、公益團體等機構，可提供納稅證明文件者。

- 參考附圖：

圖一、吊卡協助井測吊掛作業

圖二、吊卡協助井測吊掛作業