[bookmark: _Hlk217888568]「AI影像辨識新聞監控系統維運」採購規格
1、 工作內容:
透過優化AI影像辨識新聞監控系統，強化輔助值勤人員監控專業新聞頻道，利用 LLM 意圖分析與事件統計技術，第一時間精準過濾事故資訊並減少重複告警。
2、 功能規格需求及執行細項:
1. 影像辨識核心優化（OCR辨識文字優化）
· ROI區域截圖邏輯：須優化各新聞頻道感興趣區域（ROI）之截圖邏輯，截圖關鍵字區域為側標題、主標題與跑馬燈。
· 硬碟負載效能優化：須優化資料 I/O 讀寫機制，降低影像串流處理流程對核心主機處理器及硬碟之負荷。
· OCR 模型與驅動升版：現有字元辨識模型須升級至最新版本，並完成底層 GPU 硬體驅動程式（CUDA/cuDNN）及相關軟體套件版本之相容性升級。
· 核心流程重構：移除原有核心內部同步阻塞之字串相似度比較機制，重構為將初始 OCR 辨識結果直接進行結構化封裝，並即時、流暢地送入 RabbitMQ 訊息佇列。
  2. 辨識結果 Worker 佇列處理 （優化OCR後資料傳輸流程）   
· 訊息佇列架構建置：部署標準 RabbitMQ 技術架構，作為前端影像核心辨識與後端 AI 推理引擎之間的異步資料緩衝池與消息代理機制。
· 佇列消化與解析：建立背景 Worker 服務，透過訂閱特定 MQ 主題（Topic）之分流機制，即時承接、消化並解析佇列內部之結構化數據流，以利進行後續事故功能組之判定。
· 批次介接傳輸：系統須具備佇列批次（Batching）傳輸技術，高效率介接後端「AI 輔助辨識核心」，並將 AI 最終分析判定結果回傳至影像辨識管理平台。
3. 開發AI 輔助辨識功能（無關新聞排除、重複新聞排除）
· Worker API ： API提供低延遲、高併發之調用能力，確保數據傳輸穩定。
· LLM 意圖分析與主題過濾：系統導入語言模型，對 OCR 產出之文本執行深度自然語言處理（NLP）與語意意圖分析，並能比對設定之目標分類主題，過濾排除非關注之雜訊新聞，並提供系統提示詞修改介面。
· 向量分群與自訂天數內去重：即時與資料庫既有特徵進行相似度檢索，針對自訂天數之內發生之同類型新聞事件進行自動分群與去重，與自動結案時間功能之修改介面。
4. 影像辨識前台UI設計及後台管理優化（事故累計三家提醒）
· 新舊事件判定：系統管理平台須依據後端 AI 推理之向量比對標籤，判定新進新聞為全新獨立事件或既有事件之續報。
· 事件頻率與頻道統計：須自動累計單一新聞事件動態統計、記錄其在各個電視新聞頻道之報導次數，以作為「同一事故累積達三家媒體報導」主動觸發提醒機制之判定基礎，並再觸發達三家媒體報導後，於24小時候自動結案。
· 事件化電視牆顯示：電視牆更改為基於「事件」之視覺化網頁呈現頁面，取代舊有純告警流水帳列表式介面。
5. 資安配合事項
· 提供優化部屬前資料防毒軟體掃毒報告與掃描紀錄。
· 執行主機弱點掃描，並提供弱掃報告與高風險修補佐證。
3、 交付驗收項目:
本案驗收日期為115年11月15日，供應商應依下列標準提交證明文件或進行功能演示：
	驗收項目
	驗收標準與證明文件

	影像辨識核心優化
	1. 既有平台之影像辨識核心優化後，其關鍵字辨識正確率須達90% 以上。
2. 核心流程優化後，單次辨識至資料送出符合 5 秒之時序紀錄。

	辨識結果 Worker 佇列處理
	1. 提供RabbitMQ建置報告與操作手冊。

	開發AI 輔助辨識功能
	1. LLM對無關新聞的過濾成效，串接既有平台展示無關新聞的過濾，並提供使用者修改系統提示詞之介面。
2. 提供使用者自訂天數內的相同新聞事件被自動歸納、不重複告警之系統畫面。
3. 提供使用者針對三家媒體報導自動結案自訂時間之系統畫面。

	影像辨識管理平台優化
	1. 展示單一事件發生頻率、媒體報導台數統計之視覺化看板。
2. 展示主題分組與關鍵字設定之操作介面。

	驗收文件與部屬上線
	1. 交付包含操作手冊、部署文件等檔案清單。
2. 現場驗證影像辨識核心更新、影像辨識平台更新、AI輔助辨識主機部署、辨識結果Worker部署。
3. 提供防毒掃描及主機弱點掃描相關佐證文件。


保固維運：驗收合格後提供一年期系統維運服務。
4、 付款方式:
115年11月30日前完成所有工作內容並測試無誤後，憑出貨單撥付款項。
